## Číslo:	/2021						v Mužle dňa 09.06.2021

Výzva na predkladanie ponúk

## 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:		 	Obec Mužla

Sídlo: 			Mužla č. 711, 943 52 Mužla Slovenská republika

Štatutárny zástupca:  Ing. Iván Farkas, starosta obce

IČO:			00309125

Tel:			036 / 753 20 11

e-mail:			starostamuzla@muzla.sk

webové sídlo: 		www.muzla.sk

## 2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):

## www.muzla.sk

## 3. Názov predmetu zákazky:

„Rekonštrukcia vozovky miestnej komunikácie vo vlastníctve obce Mužla“

## 4. Stručný opis a min. technické špecifikácie zákazky:

Žiadame o predloženie cenovej ponuky na:

## - úpravu nerovnosti povrchu vozovky,

- penetrácia povrchu vozovky,

- strojná pokládka teplej asfaltovej zmesy AC 8 hrúbky 5 cm vrátane materiálu,

- valcovanie vibračným valcom

Pričom:

- dlžka miestnej komunikácie: 370 m

- priemerná šírka miestnej komunikácie: 4,65 m

- celková plocha rekonštrukcie miestnej komunikácie: 1 720 m2

## 5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena zákazky s DPH

## 6. Termín realizácie zákazky:

2. august – 17 september 2021

## 7. Podmienky účasti – obsah cenovej ponuky:

- identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,

štatutárny zástupca)

-Doklad v súlade s § 32 ods.1 písm.e) - doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky ( postačuje kópia dokladu)

- Cenová ponuka, ktorá obsahuje  celkovú cenu zákazky s DPH a cenová ponuka jednotlivých položiek podľa bodu č. 4 s DPH

- Návrh zmluvy o dielo na realizáciu zákazky

## 8. Požiadavky na predmet zákazky:

## -záruka na zákazku v trvaní 60 mesiacov

## 9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

23.06.2021 12:00

Miesto predkladania ponúk:

- Poštou Obec Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla Slovenská republika – označenie obálky „Verejné obstarávanie -  neotvárať“

- Osobne na podateľňu OcÚ Mužla, 943 52 Mužla 711

## 10. Termín otvárania ponúk:

30.06.2021 o 15:00 hod na Obecnom úrade Mužla

## 11. Zmluva o dielo:

Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

## 12. záverečne ustanovenie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.

V Mužle dňa 09.06.2021

Sarosta obce -  Ing. Iván Farkas